Załącznik nr 15 do Umowy nr ……………..

SLA

- Zasady ogólne

- Niniejszy Załącznik zawiera opis mierników prawidłowości wykonywania usług Usługi Utrzymania przez Wykonawcę, a także niektóre regulacje dotyczące zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w szczególności za niedotrzymanie SLA.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, Czasy Reakcji i Czasy Realizacji określone w niniejszym Załączniku mogą być ustalane indywidualnie, także wtedy, gdy niniejszy Załącznik nie przewiduje tego wprost. Zamawiający nie jest w żadnym wypadku związany wnioskiem Wykonawcy. Ustalenie takie wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kierowników Projektu.

- W przypadku czasów określonych w godzinach rozliczanie SLA następować będzie w oparciu o każdą rozpoczętą godzinę.

- Podane w tabelach zamieszczonych w niniejszym Załączniku Czasy Reakcji zawierają się w Czasach Realizacji przewidzianych odpowiednio dla poszczególnych usług Usługi Utrzymania, zgodnie z priorytetami przyjętymi w ramach ustalonego SLA.

- Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w dotrzymaniu któregokolwiek z Czasów Reakcji lub Realizacji wynikającego z SLA określonego dla poszczególnych usług, kara umowna przysługująca z tytułu zwłoki jest naliczana niezależnie od wskazanych w poszczególnych Załącznikach do Umowy Okien dostępności poszczególnych usług (naliczana jest na zasadach określonych w Umowie od chwili upływu Czasu Reakcji lub Czasu Realizacji do momentu faktycznej realizacji danego Zgłoszenia).

- W przypadku, gdy za okres 7 dni, na który przypada co najmniej 5 Dni Roboczych, liczba Zgłoszeń użytkowników w SOZ w odniesieniu do Usługi Usuwania Wad przekroczy 1000, Wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego o zgodę na zawieszenie SLA na Usługę Usuwania Wad na uzgodniony z Zamawiającym okres, jednak nie dłuższy niż 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 7. Zamawiający w takim przypadku zobowiązany jest do rozpatrzenia prośby w ciągu 1 Dnia Roboczego od chwili uzyskania informacji o tym fakcie. W przypadku odmowy Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 3 Dni Roboczych do przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy, wskazując obiektywne czynniki świadczące o bezzasadności wniosku Wykonawcy.

- Postanowienia pkt. 6 nie dotyczą Zgłoszeń Zamawiającego.

- SLA:

| Lp. | Nazwa usługi | Parametr | Priorytet | SLA* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zarządzanie kodem | Czas Reakcji | ZP1 | 12 godziny |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 24 godziny |
|  | Zarządzanie konfiguracją Oprogramowania | Czas Reakcji | ZP1 | 12 godzin |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 24 godzin |
|  | Utrzymanie Dokumentacji | Czas Reakcji | ZP1 | 12 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 24 godziny |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 48 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 4 Dni Robocze |
|  | Administracja Środowiskami | Czas Reakcji | ZP1 | 8 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 12 godzin |
|  |  |  | ZP3 | 24 godzin |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 24 godziny |
|  |  |  | ZP2 | 48 godzin |
|  |  |  | ZP3 | czas wskazany przez Zamawiającego**** |
|  | Monitorowanie dostępności i wydajności | Czas Reakcji | ZP1 | 8 godzin |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 12 godzin |
|  |  | Czas Reakcji na problem wydajnościowy (dokonanie zgłoszenia Incydentu) | - | 4 godziny |
|  |  | Dostępność Systemu | - | 100 %*** w skali miesiąca rozliczeniowego |
|  | Administracja Systemem | Czas Reakcji | ZP1 | 4 godziny |
|  |  |  | ZP2 | 8 godzin |
|  |  |  | ZP3 | 8 godzin |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 8 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 16 godzin |
|  |  |  | ZP3 | 48 godzin |
|  | Instalacja | Czas Reakcji | ZP1 | 4 godziny |
|  |  |  | ZP2 | 4 godziny |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | Zgodnie z ustaleniem Kierowników Projektu. |
|  |  |  | ZP2 | Zgodnie z ustaleniem Kierowników Projektu. |
|  | Usuwanie Wad | Czas Reakcji | ZP1 | 4 godziny |
|  |  |  | ZP2 | 4 godziny |
|  |  |  | ZP3 | 4 godziny |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 4 godziny |
|  |  |  | ZP2 | 72 godziny |
|  |  |  | ZP3 | 96 godzin |
|  | Zarządzanie Zasobami i Utrzymanie Środowisk | Czas Reakcji | ZP1 | 12 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 12 godzin |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 24 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 48 godzin |
|  | Zarządzanie aplikacjami mobilnymi | Czas Reakcji | ZP1 | 4 godziny |
|  |  |  | ZP2 | 12 godzin |
|  |  |  | ZP3 | 12 godzin |
|  |  | Czas Realizacji | ZP1 | 12 godzin |
|  |  |  | ZP2 | 48 godzin |
|  |  |  | ZP3 | Zgodnie z ustaleniem Kierowników Projektu. |

*  w Oknie dostępności usługi/Środowiska Produkcyjnego

**** - Wykonawca może wystąpić w ciągu 12h do Kierownika Projektu Zamawiającego o zmianę tego czasu