Załącznik nr 17 do Umowy nr ………

PROCEDURA ZDAWCZA

- Zasady ogólne

- Wykonawca, w ramach Procedury Zdawczej, będzie wykonywał wszystkie niezbędne prace przygotowujące go i Zamawiającego do przekazania Systemu Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi w sposób zapobiegający jakimkolwiek przerwom lub zakłóceniom działania Systemu, w celu zachowania ciągłości działania usług świadczonych przez System, zarówno na Tenancie i jako aplikacji mobilnych.

- Prace przypisane do Procedury Zdawczej będą podlegały ocenie Zamawiającego.

- Procedura Zdawcza uważana jest za pozytywnie zakończoną, jeżeli Zamawiający pozytywnie ją zweryfikuje i potwierdzi oraz podpisze Protokół Odbioru zgodnie z Załącznikiem nr 18a.

- Procedura zdawcza dotyczy Systemu, Tenantu oraz Dokumentacji.

- Zakres prac dla Wykonawcy w ramach Procedury Zdawczej oraz kryteria weryfikacji gotowości

- W ramach Procedury Zdawczej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

- w ostatnich 3 miesiącach świadczenia Usługi Utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia Systemu z Kodów Źródłowych oraz z kopii bezpieczeństwa. Wykonawca dokona odtworzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego lub dwóch osób z personelu podmiotu trzeciego, wskazanego przez Zamawiającego.

Weryfikacja: przekazanie raportu z prac

- w ostatnich 3 miesiącach świadczenia Usługi Utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ujednoliconej Dokumentacji

Weryfikacja: przekazanie Dokumentacji i oświadczenia, że jest kompletna i ujednolicona

- wydania Zamawiającemu wszelkich kodów dostępu, w tym haseł i loginów pozwalających na dalsze korzystanie z Systemu (w tym do Środowisk), nieprzerwaną i pełną kontynuację realizacji wszystkich czynności, które objęte były Umową na dzień wygaśnięcia Umowy, w tym utrzymywanie i rozwój Systemu przez Zamawiającego lub osobę trzecią, której Zamawiający zleci takie usługi. Wykonawca zobowiązuje się także do aktywnego uczestnictwa, ostatniego dnia świadczenia Usługi Utrzymania, w ich weryfikacji przez Zamawiającego bądź osobę trzecią przez niego wskazaną.

Weryfikacja: do każdego elementu Systemu Zamawiający lub osoba przez niego wskazana ma dostęp

- przekazania Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez niego wszelkich informacji koniecznych do dalszego realizowania przedmiotu Umowy przez inny podmiot, w tym wiedzy i transferu know-how specyficznego dla całego przedmiotu Umowy (w tym w szczególności bazy wiedzy wytworzonej na podstawie Usługi Zapewnienia I linii Wsparcia). Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających osobie trzeciej kontynuację prac w ramach przedmiotu umowy, w tym rozwój Systemu

Weryfikacja: W SOZ, o ile Zamawiający nie wskazał innego miejsca, są zawarte instrukcje obsługi dotyczące wszystkich powtarzających się zarejestrowanych Zgłoszeń i Incydentów

- Wynagrodzenie dotyczące realizacji Procedury Zdawczej oraz Protokół Odbioru

Wynagrodzenie z tytułu wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianych w niniejszym Załączniku Umowy jest zawarte w ramach łącznego wynagrodzenia opisanego Umową. Strony zgodnie potwierdzają, że z tytułu realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego.

Po zatwierdzeniu wszystkich prac Strony (w osobach Kierowników Projektu) wystawią Protokół Odbioru zgodnie z Załącznikiem nr 18a – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.