Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego logotypu w formacie 3D zgodnie z wytycznymi zamawiającego, wraz z montażem w siedzibie zamawiającego.

  - Realizacja przedmiotu zamówienia polega na:

    - Przygotowanie wizualizacji projektu do akceptacji zamawiającego na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego księgi znaku.

    - Wykonanie logotypu 3D zgodnie z zaakceptowaną wizualizacją i projektem.

    - Dostarczenie logotypu do siedziby zamawiającego oraz montaż we wskazanym miejscu.

- Wymagania minimalne -parametry techniczne logotypu.

  - Wymiary orientacyjne: szerokość 120 cm, wysokość 35 cm, głębokość 5 cm.

  - Materiał: preferowany styrodur.

  - Front logotypu: preferowane lico z błyszczącej plexi.

  - Wykonane z trwałych materiałów, zapewniających długotrwałe użytkowanie.

  - Materiał musi być odporny na warunki panujące wewnątrz biura.

  - Materiał musi być odporny na zabiegi czyszczące wykonywane zgodnie z zaleceniem Wykonawcy.

- Montaż.

  - Montaż logotypu odbędzie się w siedzibie zamawiającego, wewnątrz budynku przy ulicy Dubois 5A w Warszawie, w dzień powszedni, w godzinach 08:00-16:00.

  - Termin montażu zostanie wcześniej ustalony z Zamawiającym.

  - Wykonawca przed montażem może umówić i dokonać wizji lokalnej miejsca montażu w celu optymalizacji procesu instalacji.

  - Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do wykonania montażu.

  - Za szkody spowodowane w trakcie montażu, a niewymagane do montażu logotypu, odpowiada Wykonawca.

- Gwarancja.

  - Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na wykonany logotyp oraz jego montaż.

- Czas realizacji.

  - Wykonawca przygotuje wizualizację  logotypu nie dłużej niż w ciągu 14 dni od zatwierdzenia zamówienia.

  - Wykonawca dokona montażu logotypu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego.

  - Całkowity termin realizacji zamówienia maksymalnie do 10 grudnia 2024 r.

- Kryteria wyboru oferty.

  - 100% - cena.

- Załączniki.

  - Zrzut ekranu z księgi znaku.

Załącznik 1

Sporządził: Bartosz Borysewicz