Załącznik nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż jednego logotypu Centrum e-Zdrowia w formacie 3D zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

    - Wizyty w siedzibie Zamawiającego w celu wizji lokalnej, zapoznania się z lokalizacją miejsca umieszczenia logotypu oraz pobrania wymiarów.

    - Przygotowania wizualizacji projektu logotypu do akceptacji Zamawiającego na podstawie ustaleń ze spotkania o którym mowa w pkt. 1.2.1. oraz udostępnionej przez Zamawiającego księgi znaku.

    - Wykonanie logotypu 3D zgodnie z zaakceptowaną technologią, wizualizacją i projektem.

    - Dostarczenie logotypu do siedziby Zamawiającego oraz montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

  - Czas realizacji

    - Wykonawca dokona wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

    - Wykonawca przygotuje wizualizację w ciągu 12 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

    - Wykonawca dokona montażu logotypu w terminie do 10 dni roboczych od dnia akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego.

  - Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na wykonany logotyp oraz jego montaż. Czas liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

## Szczegółowy zakres prac

  - Wymagania techniczne logotypu:

    - Wymiary orientacyjne: szerokość 120 cm, wysokość 35 cm, głębokość 5 cm. Wymiary do doprecyzowania i ostatecznej decyzji podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

    - Materiał: uzgodniony z Wykonawcą w trakcie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

    - Zamawiający dopuszcza logo w formie umożliwiającej jego podświetlenie. .

    - Wykonane z trwałych materiałów, zapewniających długotrwałe użytkowanie.

    - Materiał musi być odporny na warunki panujące wewnątrz budynku.

    - Materiał musi być odporny na zabiegi czyszczące wykonywane zgodnie z zaleceniem Wykonawcy.

    - Logo zostanie wykonane na podstawie pliku graficznego stanowiącego załącznik 1a, przesłanego przez Zamawiającego.

    - Logo zgodne z kolorystyką zawartą w księdze znaku stanowiącą załącznik 1b do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

  - Montaż:

    - Montaż logotypu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Dubois 5A w Warszawie, w Sali i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w dzień powszedni, w godzinach 08:00-16:00.

    - Termin montażu zostanie wcześniej ustalony z Zamawiającym.

    - Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do wykonania montażu.

  - Pozostałe wymagania

    - Wykonawca zobowiązany będzie do pozostawienia miejsca montażu w czystości

    - Za szkody spowodowane w trakcie montażu, a niewymagane do montażu logotypu, odpowiada Wykonawca.

Załączniki:

- Załącznik 1a – logo Centrum e-Zdrowia

- Załącznik 1b – Księga znaku