Załącznik nr 3

USŁUGA ROZWOJOWA

1.	Cel Usługi	1

2.	Sposób realizacji Usługi Rozwojowej	2

3.	Zakres Usługi Rozwojowej	2

4.	Sposób zamawiania Usług Rozwojowych	3

5.	Odbiór Usług Rozwojowych	4

6.	Postanowienia dodatkowe	5

# Cel Usługi

Podstawowym celem świadczenia Usługi Rozwojowej jest wykonywanie przez Wykonawcę prac mających na celu realizację dedykowanych potrzeb Zamawiającego, wykraczających poza standardowy zakres świadczenia usługi w modelu SaaS, w szczególności w zakresie dostosowań wymaganych wyłącznie przez Zamawiającego.

Usługa Rozwojowa nie służy finansowaniu standardowego rozwoju produktu Wykonawcy ani realizacji czynności wchodzących w zakres Usług Gwarancyjnych i Serwisowych, w szczególności utrzymania, aktualizacji, usuwania Błędów, zapewnienia zgodności Systemu z OPZ, bezpieczeństwa, wydajności, skalowalności oraz bieżącego wsparcia technicznego.

Usługa Rozwojowa może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zmian dedykowanych dla Zamawiającego, które:

- nie stanowią standardowej funkcjonalności oferowanej wszystkim klientom Wykonawcy,

- nie wynikają z obowiązku utrzymania i rozwoju produktu po stronie Wykonawcy,

- są uzasadnione potrzebami integracyjnymi, raportowymi, organizacyjnymi lub operacyjnymi Zamawiającego.

# Sposób realizacji Usługi Rozwojowej

Usługi Rozwojowe będą zlecane, realizowane, odbierane i ewidencjonowane na zasadach określonych w pkt 4 poniżej.

Usługi Rozwojowe są realizowane wyłącznie na podstawie odrębnych Zleceń Rozwojowych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Brak złożenia Zlecenia Rozwojowego oznacza brak obowiązku realizacji prac rozwojowych przez Wykonawcę.

Wykonawca realizuje Usługi Rozwojowe z wykorzystaniem zasobów posiadających kompetencje adekwatne do rodzaju zlecanych prac, przy zachowaniu zgodności z OPZ, Umową, wymaganiami bezpieczeństwa, zasadami jakości oraz wymaganiami dotyczącymi Dokumentacji.

Usługi Rozwojowe nie mogą być wykorzystywane do obejścia zakresu Usług Gwarancyjnych i Serwisowych ani do przenoszenia na Zamawiającego kosztów zmian, aktualizacji lub działań, które powinny być realizowane przez Wykonawcę w ramach podstawowego modelu świadczenia usługi SaaS.

# Zakres Usługi Rozwojowej

Zakres Usługi Rozwojowej obejmuje wyłącznie prace dedykowane dla Zamawiającego, w szczególności:

- przygotowanie dedykowanych rozszerzeń integracyjnych lub zmian w sposobie korzystania z API, jeżeli są one wymagane wyłącznie przez systemy Zamawiającego i wykraczają poza standardowy model integracji oferowany przez Wykonawcę,

- wykonanie dedykowanych raportów, zestawień, eksportów danych lub dodatkowych widoków administracyjnych wymaganych wyłącznie przez Zamawiającego,

- wykonanie dedykowanych zmian konfiguracyjnych lub parametrów działania usługi, specyficznych dla potrzeb Zamawiającego, o ile nie stanowią one standardowej konfiguracji dostępnej w ramach usługi,

- dostosowanie komunikacji, struktur wymiany danych, mapowań albo sposobu prezentacji wyników na potrzeby integracji z systemami Zamawiającego, jeżeli wykracza to poza standardową funkcjonalność Systemu,

- realizację innych zmian dedykowanych wyłącznie dla Zamawiającego, które nie stanowią Usług Gwarancyjnych i Serwisowych oraz nie są elementem standardowego rozwoju produktu Wykonawcy.

Zakres Usługi Rozwojowej nie obejmuje w szczególności:

- usuwania Wad, Błędów Krytycznych, Błędów i Błędów niskiej kategorii,

- aktualizacji baz wiedzy, danych referencyjnych, zabezpieczeń, komponentów oraz standardowej funkcjonalności produktu,

- zapewnienia zgodności Systemu z OPZ, Umową, wymaganiami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- działań związanych z utrzymaniem, monitoringiem, wydajnością, skalowalnością, dostępnością, backupem, odtworzeniem, refaktoryzacją techniczną, zmianami architektonicznymi lub optymalizacją środowiska utrzymywanego przez Wykonawcę,

- zmian wynikających z ogólnego rozwoju produktu Wykonawcy lub udostępnianych wszystkim klientom korzystającym z oferowanej usługi w modelu SaaS.

# Sposób zamawiania Usług Rozwojowych

Usługi Rozwojowe świadczone są na podstawie odrębnych Zleceń Rozwojowych (dalej: „Zlecenia”) składanych Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną.

Każde Zlecenie zawiera w szczególności:

- opis przedmiotu prac,

- oczekiwany rezultat,

- proponowany termin wykonania,

- inne istotne warunki, w szczególności wymagania testowe, wdrożeniowe lub dokumentacyjne.

Po otrzymaniu Zlecenia Wykonawca, w terminie 10 Dni Roboczych, przedstawia Zamawiającemu do akceptacji:

- ocenę, czy przedmiot Zlecenia mieści się w zakresie Usług Rozwojowych,

- estymację pracochłonności, z podaniem liczby roboczogodzin (RBH),

- przewidywany termin realizacji,

- jeżeli jest to niezbędne – proponowany harmonogram realizacji.

Zamawiający, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania estymacji, dokonuje jej akceptacji albo zgłasza uwagi. Brak akceptacji w tym terminie oznacza, że Zlecenie nie zostało przyjęte do realizacji.

Łączna liczba RBH na realizację Usług Rozwojowych w ramach Umowy nie może przekroczyć wolumenu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie i objętego wynagrodzeniem podstawowym.

Wykonawca jest zobowiązany:

- prowadzić ewidencję czasu pracy poświęconego na realizację Zleceń,

- informować Zamawiającego o postępie prac,

- umożliwić Zamawiającemu weryfikację wykorzystania RBH,

- zgłosić Zamawiającemu, jeżeli zakres prac wskazanych w Zleceniu w całości lub w części powinien zostać zrealizowany w ramach Usług Gwarancyjnych i Serwisowych, a nie jako Usługa Rozwojowa.

Zamawiający ma prawo w każdym czasie uzyskać raport o stanie realizacji Zleceń, w tym o stopniu wykorzystania limitu RBH.

Usługi Rozwojowe realizowane są w ramach wolumenu roboczogodzin objętego wynagrodzeniem podstawowym Wykonawcy i nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu ani odrębnemu fakturowaniu.

# Odbiór Usług Rozwojowych

Po zakończeniu prac w ramach Usługi Rozwojowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Rezultaty wykonanego Zlecenia w sposób określony w Zleceniu lub uzgodniony między Stronami w trybie roboczym oraz Dokumentację umożliwiającą ich wdrożenie, wykorzystanie i utrzymanie.

Odbiór prac następuje na podstawie Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych, podpisanego przez Strony po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego zgodności prac z zaakceptowanym Zleceniem.

Jeżeli wykonane prace wymagają wdrożenia na środowisko produkcyjne lub testowe, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich wdrożenie oraz przekazać informacje o wpływie zmiany na integrację, konfigurację, bezpieczeństwo, dokumentację i dalsze utrzymanie Systemu.

Warunkiem odbioru jest również przekazanie dokumentacji zmian w zakresie niezbędnym do korzystania z ich rezultatów przez Zamawiającego.

# Postanowienia dodatkowe

Do Usług Rozwojowych i ich Rezultatów stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące poufności, bezpieczeństwa, Protokołów Odbioru, odpowiedzialności Wykonawcy oraz praw własności intelektualnej.

Usługi Rozwojowe nie mogą prowadzić do ograniczenia funkcjonalności podstawowej usługi SaaS, obniżenia parametrów SLA, pogorszenia bezpieczeństwa Systemu ani naruszenia zgodności rozwiązania z OPZ i Umową.

W przypadku powstania wątpliwości, czy dana praca stanowi Usługę Rozwojową, czy powinna być wykonana w ramach Usług Gwarancyjnych i Serwisowych, rozstrzygające znaczenie ma charakter obowiązków Wykonawcy wynikających z OPZ, Umowy oraz Załącznika nr 1 Usługa Gwarancyjna i Serwisowa.

W przypadku rozbieżności pomiędzy estymacją pracochłonności a rzeczywistym nakładem pracy Wykonawcy, rozliczeniu podlega wyłącznie wykorzystanie wolumenu RBH zaakceptowanego przez Zamawiającego w ramach danego Zlecenia, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia.