Załącznik nr 3

USŁUGA ROZWOJOWA

1.	Cel Usługi	2

2.	Charakter prawa opcji	2

3.	Sposób realizacji Usługi Rozwojowej	3

4.	Zakres Usługi Rozwojowej	3

5.	Sposób zamawiania i rozliczania Usług Rozwojowych	4

6.	Odbiór Usług Rozwojowych	6

7.	Postanowienia dodatkowe	6

# Cel Usługi

Podstawowym celem Usługi Rozwojowej jest wykonywanie przez Wykonawcę, w ramach prawa opcji, prac mających na celu realizację dedykowanych potrzeb Zamawiającego, wykraczających poza standardowy zakres Systemu świadczonego przez Wykonawcę w modelu SaaS oraz poza zakres Usługi Gwarancyjno-Serwisowej, w szczególności w zakresie dostosowań wymaganych wyłącznie przez Zamawiającego.

Usługa Rozwojowa nie służy finansowaniu standardowego rozwoju produktu Wykonawcy ani realizacji czynności wchodzących w zakres Usługi Gwarancyjno-Serwisowej, w szczególności utrzymania, aktualizacji, usuwania Błędów, usuwania Wad, obsługi Incydentów, zapewnienia zgodności Systemu z OPZ, utrzymania zgodności Systemu z MDR i wymaganego statusu wyrobu medycznego, bezpieczeństwa, wydajności, skalowalności oraz bieżącego wsparcia technicznego.

Usługa Rozwojowa może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zmian dedykowanych dla Zamawiającego, które:

- nie stanowią standardowej funkcjonalności oferowanej wszystkim klientom Wykonawcy,

- nie wynikają z obowiązku utrzymania i rozwoju produktu po stronie Wykonawcy,

- są uzasadnione potrzebami integracyjnymi, raportowymi, organizacyjnymi lub operacyjnymi Zamawiającego.

# Charakter prawa opcji

Usługi Rozwojowe są realizowane wyłącznie w ramach prawa opcji, do maksymalnego wolumenu 800 roboczogodzin (RBH) w całym okresie obowiązywania Umowy.

Usługi Rozwojowe nie stanowią elementu zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji, w całości albo w części, zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie Usług Rozwojowych, wykorzystanie pełnego wolumenu 800 RBH ani o zapłatę wynagrodzenia za niewykorzystaną część prawa opcji.

Wynagrodzenie za Usługi Rozwojowe przysługuje Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego prace zrealizowane na podstawie zaakceptowanych Zleceń Rozwojowych, zgodnie z ceną jednostkową RBH wskazaną w Formularzu Ofertowym i zasadami określonymi w Umowie.

# Sposób realizacji Usługi Rozwojowej

Usługi Rozwojowe będą zlecane, realizowane, odbierane, ewidencjonowane i rozliczane na zasadach określonych w niniejszym Załączniku, OPZ oraz Umowie.

Usługi Rozwojowe są realizowane wyłącznie na podstawie odrębnych Zleceń Rozwojowych zaakceptowanych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji. Brak złożenia albo brak akceptacji Zlecenia Rozwojowego oznacza brak obowiązku realizacji prac rozwojowych przez Wykonawcę oraz brak podstaw do naliczenia wynagrodzenia z tego tytułu.

Wykonawca realizuje Usługi Rozwojowe z wykorzystaniem zasobów posiadających kompetencje adekwatne do rodzaju zlecanych prac, przy zachowaniu zgodności z OPZ, Umową, wymaganiami bezpieczeństwa, zasadami jakości oraz wymaganiami dotyczącymi Dokumentacji.

Usługi Rozwojowe nie mogą być wykorzystywane do obejścia zakresu Usługi Gwarancyjno-Serwisowej ani do przenoszenia na Zamawiającego kosztów zmian, aktualizacji, poprawek, usuwania Błędów, usuwania Wad, obsługi Incydentów lub działań, które powinny być realizowane przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego, Usługi Gwarancyjno-Serwisowej albo standardowego modelu świadczenia Systemu w modelu SaaS.

# Zakres Usługi Rozwojowej

Zakres Usługi Rozwojowej obejmuje wyłącznie prace dedykowane dla Zamawiającego, realizowane w ramach prawa opcji na podstawie zaakceptowanego Zlecenia Rozwojowego, w szczególności:

- przygotowanie dedykowanych rozszerzeń integracyjnych lub zmian w sposobie korzystania z API, jeżeli są one wymagane wyłącznie przez systemy Zamawiającego i wykraczają poza standardowy model integracji oferowany przez Wykonawcę,

- wykonanie dedykowanych raportów, zestawień, eksportów danych lub dodatkowych widoków administracyjnych wymaganych wyłącznie przez Zamawiającego,

- wykonanie dedykowanych zmian konfiguracyjnych lub parametrów działania usługi, specyficznych dla potrzeb Zamawiającego, o ile nie stanowią one standardowej konfiguracji dostępnej w ramach usługi,

- dostosowanie komunikacji, struktur wymiany danych, mapowań albo sposobu prezentacji wyników na potrzeby integracji z systemami Zamawiającego, jeżeli wykracza to poza standardową funkcjonalność Systemu,

- realizację innych zmian dedykowanych wyłącznie dla Zamawiającego, które nie stanowią elementu Usługi Gwarancyjno-Serwisowej oraz nie są elementem standardowego rozwoju produktu Wykonawcy.

Zakres Usługi Rozwojowej nie obejmuje w szczególności:

- usuwania Wad, Błędów Krytycznych, Błędów Istotnych, Błędów niskiej kategorii oraz innych Błędów,

- aktualizacji bazy interakcji, baz wiedzy, danych referencyjnych, zabezpieczeń, komponentów oraz standardowej funkcjonalności produktu,

- zapewnienia zgodności Systemu z OPZ, Umową, wymaganiami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- działań związanych z utrzymaniem, monitoringiem, wydajnością, skalowalnością, dostępnością, backupem, odtworzeniem, refaktoryzacją techniczną, zmianami architektonicznymi lub optymalizacją środowiska utrzymywanego przez Wykonawcę,

- zmian wynikających z ogólnego rozwoju produktu Wykonawcy lub udostępnianych wszystkim klientom korzystającym z oferowanej usługi w modelu SaaS,

- czynności, które zgodnie z OPZ, Umową lub Załącznikiem nr 1 Usługa Gwarancyjno-Serwisowa powinny zostać wykonane w ramach zamówienia podstawowego lub Usługi Gwarancyjno-Serwisowej.

# Sposób zamawiania i rozliczania Usług Rozwojowych

Usługi Rozwojowe są świadczone wyłącznie w ramach prawa opcji, na podstawie odrębnych Zleceń Rozwojowych (dalej: „Zlecenia”) składanych Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną.

Każde Zlecenie zawiera w szczególności:

- opis przedmiotu prac,

- oczekiwany rezultat,

- termin realizacji,

- maksymalną liczbę RBH przeznaczoną na realizację Zlecenia,

- inne istotne warunki, w szczególności wymagania testowe, dokumentacyjne, odbiorowe lub wymagania dotyczące uruchomienia rezultatów Zlecenia.

Po otrzymaniu Zlecenia Wykonawca, w terminie 10 Dni Roboczych, przedstawia Zamawiającemu do akceptacji:

- ocenę, czy przedmiot Zlecenia mieści się w zakresie Usług Rozwojowych,

- estymację pracochłonności, z podaniem proponowanej maksymalnej liczby roboczogodzin (RBH),

- przewidywany termin realizacji,

- informację o wpływie Zlecenia na System, w szczególności na integrację, konfigurację, bezpieczeństwo, Dokumentację, utrzymanie, SLA i zgodność z OPZ, a w przypadku zmiany mogącej wpływać na status regulacyjny Systemu jako wyrobu medycznego – również ocenę jej wpływu na przewidziane zastosowanie Systemu, klasyfikację wyrobu, zakres oceny zgodności oraz ważność wymaganych dokumentów i certyfikatów,

- jeżeli jest to niezbędne – proponowany harmonogram realizacji.

Jeżeli realizacja Zlecenia wymaga wykonania działań związanych z oceną zgodności Systemu lub aktualizacją dokumentacji regulacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia, wskazując zakres wymaganych działań oraz ich wpływ na realizację Zlecenia.

Zamawiający, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania estymacji, dokonuje jej akceptacji, zgłasza uwagi albo odmawia akceptacji Zlecenia. Brak akceptacji w tym terminie oznacza, że Zlecenie nie zostało przyjęte do realizacji. Realizacja Zlecenia może rozpocząć się wyłącznie po jego akceptacji przez Zamawiającego.

Łączna liczba RBH na realizację Usług Rozwojowych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć 800 RBH w całym okresie obowiązywania Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany:

- prowadzić ewidencję czasu pracy poświęconego na realizację Zleceń,

- informować Zamawiającego o postępie prac,

- umożliwić Zamawiającemu weryfikację wykorzystania RBH,

- zgłosić Zamawiającemu, jeżeli zakres prac wskazanych w Zleceniu w całości lub w części powinien zostać zrealizowany w ramach Usługi Gwarancyjno-Serwisowej, zamówienia podstawowego albo standardowego rozwoju produktu Wykonawcy, a nie jako Usługa Rozwojowa.

Zamawiający ma prawo w każdym czasie uzyskać raport o stanie realizacji Zleceń, w tym o liczbie RBH zaakceptowanych, faktycznie wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania w ramach prawa opcji.

Usługi Rozwojowe są realizowane w ramach prawa opcji i podlegają rozliczeniu wyłącznie w zakresie faktycznie wykonanych i potwierdzonych przez Zamawiającego prac zrealizowanych na podstawie zaakceptowanych Zleceń, zgodnie z ceną jednostkową RBH wskazaną w Formularzu Ofertowym i zasadami określonymi w Umowie. Rozliczenie danego Zlecenia nie może przekroczyć maksymalnej liczby RBH zaakceptowanej przez Zamawiającego dla tego Zlecenia, chyba że Zamawiający uprzednio zaakceptuje zwiększenie tego limitu.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości albo w części, w tym niewykorzystanie pełnego wolumenu 800 RBH, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

# Odbiór Usług Rozwojowych

Po zakończeniu prac w ramach Usługi Rozwojowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Rezultaty wykonanego Zlecenia w sposób określony w Zleceniu lub uzgodniony między Stronami w trybie roboczym oraz Dokumentację umożliwiającą ich uruchomienie, wykorzystanie i utrzymanie.

Odbiór prac następuje na podstawie Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych, podpisanego przez Strony po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego zgodności prac z zaakceptowanym Zleceniem, w tym zgodności zakresu, rezultatu, dokumentacji oraz liczby RBH podlegających rozliczeniu.

Jeżeli wykonane prace wymagają uruchomienia lub wdrożenia rezultatów Zlecenia na środowisku produkcyjnym lub testowym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich uruchomienie lub wdrożenie w zakresie określonym w Zleceniu oraz przekazać informacje o wpływie zmiany na integrację, konfigurację, bezpieczeństwo, Dokumentację, SLA i dalsze utrzymanie Systemu. Wdrożenie rezultatu Zlecenia na środowisko produkcyjne może nastąpić wyłącznie po zapewnieniu, że System po wdrożeniu zmiany spełnia wymagania OPZ oraz zachowuje zgodność z MDR i wymagany status wyrobu medycznego.

Warunkiem odbioru jest również przekazanie dokumentacji zmian w zakresie niezbędnym do korzystania z rezultatów Zlecenia przez Zamawiającego oraz potwierdzenie liczby RBH faktycznie wykorzystanych do realizacji Zlecenia.

# Postanowienia dodatkowe

Do Usług Rozwojowych i ich Rezultatów stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące poufności, bezpieczeństwa, Protokołów Odbioru, odpowiedzialności Wykonawcy oraz praw własności intelektualnej.

Usługi Rozwojowe nie mogą prowadzić do ograniczenia funkcjonalności podstawowej usługi SaaS, obniżenia parametrów SLA, pogorszenia bezpieczeństwa Systemu ani naruszenia zgodności rozwiązania z OPZ, Umową lub wymaganiami MDR dotyczącymi Systemu jako wyrobu medycznego.

W przypadku powstania wątpliwości, czy dana praca stanowi Usługę Rozwojową, czy powinna być wykonana w ramach Usługi Gwarancyjno-Serwisowej, zamówienia podstawowego albo standardowego rozwoju produktu Wykonawcy, rozstrzygające znaczenie ma charakter obowiązków Wykonawcy wynikających z OPZ, Umowy oraz Załącznika nr 1 Usługa Gwarancyjno-Serwisowa.

W przypadku rozbieżności pomiędzy estymacją pracochłonności a rzeczywistym nakładem pracy Wykonawcy, rozliczeniu podlega wyłącznie faktycznie wykorzystany i potwierdzony przez Zamawiającego wolumen RBH, nie większy niż maksymalna liczba RBH zaakceptowana przez Zamawiającego dla danego Zlecenia, chyba że Zamawiający uprzednio zaakceptował zwiększenie tego limitu. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia ponad limit RBH zaakceptowany dla danego Zlecenia.